# 主动视觉地理定位阶段提升总结

2026年10月2日

平台与单智能体主方法已经完成正式S2/S3验收，并通过10×10密度扩展和SwissView同模态迁移。当前默认保留冻结Small256探索器与EdgeTargetCue视觉线索头；继续训练候选目标图证据通过，但独立新图SR收益不足，未替换默认。

# 从工程修复到目标视觉线索

先修复环境与训练实现，统一SR/SG、计划题数、逐步日志和源文件划分；随后逐项比较云端排序、记忆和治理，以及本地奖励塑形、动作筛选、目标监督和模型容量。早期val100的动作筛选均值达到66%，目标遮蔽仍为65.67%，不能据此证明有效利用目标图。

完整导航训练确立NoTarget探索器后，可信邻接与方向解耦曾全部弃权；加入细边缘连续性才获得可靠的局部邻接证据。开发140题×3的真实目标SR由72.62%升到88.57%，正式S2同题真实目标为89.33%，禁用cue为73.00%。各段对应不同队列或训练设置，不能连接为一条受控累计提升曲线。

# 主线已经验收的结果

| 验收 | 协议与样本 | SR | SG |
| --- | --- | --- | --- |
| S2 | 5×5；100题×3权重 | 89.33% | 0.320 |
| S3 | 5×5；250题×3权重 | 86.80% | 0.300 |
| S4密度 | 10×10；500题×3权重 | 77.13% | 1.201 |
| SwissView | 5×5；500题×3权重 | 86.80% | 0.381 |

三权重是三份训练参数；源文件分别为4、10、20和20。10×10只提高同一原图内密度，SwissView只验证连续航拍目标的同模态迁移。

# 最近继续训练的收益与停止原因

同预算Continue5和Adapt10保持架构及视觉头不变。Continue5在已见10×10开发队列取得79.73%/SG0.823，真实目标对禁用、均值、错图分别领先20.33、27.53、22.53点，目标证据通过；Adapt10仅比Continue5增加0.27点且SG更差，协议适配未升级。

固定20新SwissView源文件后，5×5原M0为86.73%/0.334，Continue5为87.40%/0.310；10×10原M0为72.07%/1.230，Continue5为72.67%/0.868。新10×10 SR只+0.60点，1/3正权重，95%差区间[−0.87,+2.27]点；恢复185与损伤176，净9/1500。SG收益真实保留，但不足以证明稳定SR优势。

两批10500新记录加1500按SHA复用Full，共12000轨迹/181282动作重放通过。未增加训练或云端调用；新确认40—59号源文件已消费。三份Continue5权重保留，原默认不切换，也不在本批继续调参数追求过线。

# 方法边界与后续

当前为训练过的单导航智能体，探索器和视觉头属于内部模块。云端反思/双角色同预算小验证未支持扩大协作。旋转、可靠性校准、账本保护、邻域覆盖等候选均按原批次保留，不删去负结果。

已完成主线可支撑课程阶段报告；任意角度、真实异时、跨视角、实际覆盖扩大和无人机实飞仍待验证。后续先完善材料，再依据成功损伤与预算机会选择一个新因素，使用新源文件确认；GUI可用于演示，不是评测前置。

材料入口为根目录README、项目导航/实验索引.md和绘图/README.md。旧阶段总结v1保持原样，反映2026年9月30日当时状态；v2为当前阅读版。